**Załącznik nr 4 do SWZ**

**Wzór umowy**

**Wzór**

**UMOWA Nr RO.271.33/…...2024.NB**

zawarta w dniu ………………. pomiędzy:

**Gminą Milejewo**

**ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo**

**NIP 578-30-33-342**

reprezentowaną przez:

Mariolę Sznajder - Wójta Gminy Milejewo

przy kontrasygnacie Joanny Jakubowskiej - Skarbnika Gminy

zwaną dalej **„Zamawiającym”**,

a

…………………. (nr PESEL …………………….)

- …………………………………………………………..*/nazwa firmy/*

z/s …………………………………………………….

NIP: ……………………, REGON: ……………………….

zwaną dalej **„Wykonawcą”**

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy   
w przetargu nieograniczonym RO.271.33.2024.NB prowadzonym w trybie podstawowym,   
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych   
(tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.)

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest realizacja usług pn.: **„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Milejewo w sezonie 2024/2025” – część …..**.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usług związanych z zimowym utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych oraz innych obiektów towarzyszących ww. drogom tj. parkingi, place, chodniki.
3. Przedmiot zamówienia, tj. prowadzenie akcji zimowej obejmuje w szczególności:
4. odśnieżanie;
5. zwalczanie śliskości zimowej przez posypywanie nawierzchni materiałami uszorstniającymi.
6. Zamawiający przekazywał będzie Wykonawcy informacje o rozpoczęciu oraz sposobie prowadzenia akcji zimowej stosownie do panujących warunków atmosferycznych i zaistniałej sytuacji.
7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia całodobowych obserwacji zjawisk atmosferycznych, mających wpływ na utrzymanie przejezdności na drogach gminnych.
8. Podział dróg gminnych i wewnętrznych, chodników oraz parkingów na sektory, objętych zimowym utrzymaniem w sezonie 2024/2025 zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
9. Zamówienie obejmuje odśnieżanie powierzchni oraz usuwanie śliskości zimowej przez posypywanie nawierzchni solą drogową i materiałami uszorstniającymi dopuszczonymi   
   do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić   
    we własnym zakresie i na własny koszt.
11. Zamawiający w ramach zimowego utrzymania dróg wymaga od Wykonawcy odśnieżania oraz posypywania jezdni na całej długości oraz szerokości, materiałami do usuwania śliskości zimowej, zakupionymi przez Wykonawcę.
12. W trakcie trwania sezonu zimowego Wykonawca musi być w stanie gotowości (sprzętowej   
    i materiałowej) do wykonania zleconych prac 24 godziny na dobę, każdy dzień tygodnia również w niedziele i święta.
13. Pojazdy oraz sprzęt wraz z obsługą posiadane przez Wykonawcę, powinny być przygotowane   
    w taki sposób, aby na każde wezwanie Zamawiającego (telefoniczne) Wykonawca podstawił   
    je w wyznaczonym miejscu, w czasie określonym w formularzu ofertowym.
14. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy bazę pod sprzęt i składowanie materiałów.
15. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia w czasie podanym   
    w ofercie lecz nie dłuższym **niż …… minut** od wydania dyspozycji przez Zamawiającego.
16. W czasie wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg Wykonawca będzie przestrzegał przepisów BHP oraz innych przepisów obowiązujących w tym zakresie.
17. Wykonawca oświadcza, że jest dyspozycyjny całodobowo i posiada ogólnodostępny numer telefonu …………………………………….….
18. Po sezonie zimowym tj. po zakończeniu świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia materiałów które służyły do posypywania dróg o nawierzchni asfaltowej oraz chodników w terminie do 30 kwietnia 2025r.
19. Rozliczenie za wykonane usługi dokonywane będzie w okresach miesięcznych na podstawie potwierdzonych, przez przedstawiciela Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną, godzin pracy sprzętu.
20. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie za wykonaną usługę według faktycznie zrealizowanego zakresu prac i cen jednostkowych określonych w ofercie.

**§ 2**

**Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2025r.**

**§ 3**

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, które wykonywać będą czynności związane   
   z usługą odśnieżania, w tym osób kierujących pojazdami służącymi bezpośrednio do zwalczania śliskości.
2. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście czynności składające się na przedmiot zamówienia.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1,   
   w szczególności:

oświadczenia zatrudnionego pracownika,

oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika – w terminie 10 dni od daty otrzymania wezwania.

1. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych w ust. 1, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających nawiązanie   
   z powyższą osobą stosunku pracy, w szczególności:
   * 1. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
     2. oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
     3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
     4. innych dokumentów;

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia   
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

1. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje również sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000 zł. Niezłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

**§ 4**

1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawuje: ……………………….
2. Osobą odpowiedzialną za realizacje umowy po stronie Wykonawcy będzie: *……………………..*
3. Zamawiający ma prawo do kontroli prawidłowości wykonania usługi, polegającej na weryfikacji grubości pozostawienia śniegu na jezdni, szerokości odśnieżania, ilości rozsypywanego materiału uszorstniającego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi kary umowne w wysokości określonej w §8 ust. 1 umowy.
4. Za szkody na osobie i mieniu wyrządzone w trakcie wykonywania prac odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W szczególności, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt (łącznie z odkupieniem uszkodzonego mienia w przypadku braku możliwości naprawy czy usunięcia szkody).
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan odśnieżania i usuwania śliskości   
   na powierzonych mu budowlach opisanych w §1 oraz za wszelkie szkody wyrządzone   
   przy wykonaniu przedmiotu umowy.

**§ 5**

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. świadczenia objętych niniejszą umową czynności zgodnie z warunkami przedstawionymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą,
2. świadczenia przedmiotu umowy ze starannością zgodnie z najlepszą wiedzą   
   i umiejętnościami,
3. prowadzenia prac /odśnieżanie i zwalczanie śliskości/ w systemie wielozmianowym   
   we wszystkie dni tygodnia,
4. odśnieżania dróg w zwartej zabudowie w pierwszej kolejności, nie później niż 4 godziny od ustania zjawiska, z tym, że oczekuje się iż będą odśnieżone w stopniu umożliwiającym swobodny przejazd samochodem osobowym do godz. 6 rano,
5. drogi poza obszarem zwartej zabudowy (kolonie, przysiółki, pojedyncze budynki mieszkalne) winny być odśnieżone nie później niż 6 godzin od ustania zjawiska, z tym, że oczekuje się iż będą odśnieżone w stopniu umożliwiającym przejazd samochodem osobowym, najpóźniej do godz.12,
6. podjęcia czynności objętych przedmiotem zamówienia, a związanych z zimowym utrzymaniem dróg również w przypadkach nadzwyczajnych opadów śniegu, oraz nagłych zmian pogody,
7. stosowania interwencyjnego na wypadek obfitych opadów śniegu, sprzętu ciężkiego takiego jak koparko-ładowarka,
8. stosowania poleceń i wskazówek Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
9. informowania Zamawiającego o wszelkich sprawach, dotyczących utrudnienia   
   w należytym wykonywaniu usług,
10. przekazywania codziennie do potwierdzenia Zamawiającemu zakresu wykonanych prac z podziałem na poszczególne drogi,
11. utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania usługi w pełnej gotowości do pracy,
12. zawarcia umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

**§ 6**

1. Strony ustalają, że obliczenie należnego wynagrodzenia za wykonane prace odbywać się będzie na podstawie stawki godzinowej przedstawionej w ofercie tj:
2. **Pług lekki za 1 godz. pracy:**

cena netto: ……., podatek VAT: …………..., cena brutto: ……. (słownie: ………)

1. **Pług ciężki za 1 godz. pracy:**

cena netto: ……., podatek VAT: …………..., cena brutto: ……. (słownie: ………)

1. **Piaskarka** **za 1 godz. pracy:**

cena netto: ……., podatek VAT: …………..., cena brutto: ……. (słownie: ………)

1. **Koparko-ładowarka za 1 godz. pracy:**

cena netto: ……., podatek VAT: …………..., cena brutto: ……. (słownie: ………)

oraz rzeczywiście wykonanych i odebranych prac.

**Podane ceny pracy sprzętu uwzględniają koszt użytego materiału.**

2. Strony ustalają, iż łączne zobowiązanie Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty............................................................ zł brutto (słownie: ……….…...............................................................................................zł brutto).

1. Wykonawca ma prawo wystawiać faktury lub rachunki w okresach miesięcznych –   
   do 15-tego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek wykonawcy wskazany w fakturze   
   w terminie do 30 dni licząc od przedłożenia faktury, wraz z potwierdzeniami wykonania usługi przez Zamawiającego.
3. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z zasadą scentralizowanego rozliczania podatku od towarów i usług VAT w Gminie Milejewo i jego jednostkach organizacyjnych:
4. Nabywcą realizowanych robót jest Gmina Milejewo ul. Elbląska 47,   
   82-316 Milejewo posiadająca NIP 578 30 33 342,
5. Odbiorcą jest Urząd Gminy Milejewo ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo.
6. Cena za godzinę pracy sprzętu odpowiada godzinie zegarowej. Rozliczeniu podlegać będą jedynie godziny przepracowane „na drodze”. Czas postoju pojazdu oraz sprzętu, ich załadunku nie jest wliczany do czasu pracy. W przypadku gdy czas pracy nie będzie obejmował pełnych godzin, wynagrodzenie będzie liczone proporcjonalnie.
7. Przed dokonaniem zapłaty każdej faktury lub rachunku przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w przypadku powierzenia części prac podwykonawcom, oprócz zatwierdzonego zestawienia z prowadzenia akcji zimowej, przedłożyć pisemne oświadczenia podwykonawców   
   o wykonaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz   
   o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający powstrzyma się z wypłatą Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedstawienia ww. oświadczenia.

**§ 7**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
   1. wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni,
   2. wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny   
      z wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,
   3. wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo   
      z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń,
   4. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
2. Zamawiający może również odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone   
   w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.

**§ 8**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §6 ust. 2,
2. z tytułu nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy   
   w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek, w którym stwierdzono nienależyte utrzymanie którejkolwiek z dróg lub innych obiektów,
3. nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w §3 pkt 3 i 4 niniejszej umowy w wysokości 1.000,00 za każdy przypadek,
4. jeżeli Wykonawca, podwykonawca powierzy wykonywanie czynności osobie niezatrudnionej   
   na umowę o pracę, (dot. osób wyznaczonych do wykonania niniejszej umowy   
   w zakresie czynności wskazanych w § 3 pkt 2) – w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
5. z tytułu braku rozpoczęcia realizacji usługi do 2 godzin od otrzymania zgłoszenia   
   od Zamawiającego w wysokości 500,00 zł brutto za każdą godzinę opóźnienia.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
7. za zwłokę w zapłacie faktur w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki;
8. karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §6 ust. 2. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.
9. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy.
10. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
11. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu   
     cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
12. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może   
     przekroczyć 30% wartości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §6 ust. 2.

**§ 9**

1. Wykonawca zleca wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom   
   w następującym zakresie:  *………………………………………………………….*
2. Pozostałe usługi Wykonawca wykona własnymi siłami.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy   
   oraz powierzenia części robót podwykonawcom, którzy nie są wskazani w ust. 1.   
   Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu   
   do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa tego podwykonawcy nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału   
   w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podwykonawcy podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę innym podwykonawcą lub podwykonawcami albo wykazał,   
   że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami   
   bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.
7. Podstawą do uregulowania przez Zamawiającego płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodu zapłaty podwykonawcy   
   lub dalszemu podwykonawcy należnego im wynagrodzenia za wykonane usługi wynikające z bieżącego fakturowania. Dotyczy to odpowiednio dowodów zapłaty wobec dalszych podwykonawców.

**§ 10**

1. Strony umowy przewidują możliwość waloryzacji wynagrodzenia prowadzącej   
do dokonywania zmian jego wysokości w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z art. 439 ust. 1 Pzp. Waloryzacja ta będzie dokonywana z zachowaniem poniższych zasad:

1. jeżeli w czasie trwania umowy hurtowe ceny netto paliwa (oleju napędowego Ekodiesel, benzyny), publikowane przez PKN Orlen S.A. na https://www.orlen.pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw zmienią się o co najmniej 20% względem hurtowej ceny paliwa netto przyjętej w dniu składania oferty, każda ze Stron ma prawo wystąpić   
   do drugiej Strony z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia za wykonaną usługę;
2. Strona żądająca zmiany wynagrodzenia na tej podstawie przedłoży dowody na wpływ zmiany ceny paliwa na wysokość wynagrodzenia;
3. waloryzacja wynagrodzenia następuje po raz pierwszy po upływie pierwszych   
   6 miesięcy realizacji przedmiotu umowy, a początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest pierwszy dzień kolejnego miesiąca w danym roku kalendarzowym, w którym waloryzacja przysługuje i następuje po raz pierwszy – możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 3 miesiące;
4. waloryzacji będzie podlegać część wynagrodzenia należnego Wykonawcy pozostała   
   do wypłaty, tj. część wynagrodzenia należna za realizację przedmiotu umowy w okresie,   
   w którym waloryzacja następuje;
5. w wyniku zastosowania postanowień związanych z waloryzacją wynagrodzenia waloryzacji podlegać będzie wynagrodzenie określone w §6 ust. 2;
6. maksymalna zmiana wysokości wynagrodzenia całkowitego, jaką dopuszcza zamawiający, nie może przekroczyć wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego określonego w §6 ust. 2 umowy;
7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę;
8. W przypadku złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia z powodów,   
   o których mowa w ust. 1, druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni roboczych   
   od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego, w szczególności poprzez:
9. zaakceptowanie wniosku o zmianę,
10. wezwanie Strony wnioskującej o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
11. zaproponowanie podjęcia negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,   
     odrzucenie wniosku o zmianę z podaniem uzasadnienia.
12. Dokonanie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga podpisania aneksu do umowy. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Nowe wynagrodzenie będzie obwiązywało od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie zawarcia aneksu.

**§ 11**

* 1. Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić ze względu na:

1. zmiany podwykonawcy lub zlecenie części usług podwykonawcy,
2. wystąpienie siły wyższej, pandemii mającej wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
3. ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),
4. zmianę osób reprezentujących strony umowy,
5. zmiany terminu wykonania umowy,
6. wystąpienie okoliczności mających wpływ na realizację umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub znacząco utrudnione.
   1. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
   2. Zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.
   3. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.
   4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy.

**§ 12**

Wszystkie spory wynikające z realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

**§ 13**

* 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy   
     z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych**,**  ustawy z dnia 23.04.1964r. – Kodeks Cywilny oraz przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu umowy.
  2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
  3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
  4. Załączniki do umowy:

1. Oświadczenie
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Wzór rozliczenia załączanego do wystawianych dokumentów księgowych.

Wykonawca: Zamawiający:

**Załącznik nr 1 do umowy**

Milejewo, dnia ……….

………………………………………….  
………………………………………….  
………………………………………….  
 (nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON)

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych   
w związku z realizacją umowy nr RO.271.33.2024.NB z dnia …………   
jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności   
(split payment).

**Załącznik nr 2 do umowy**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest usługa odśnieżania dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2024/2025 na terenie Gminy Milejewo.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia:

1. **sieć dróg gminnych wraz z chodnikami oraz parkingami została podzielona** **na dwa sektory, z których:**
2. **pierwszy obejmuje następujące miejscowości: Kamiennik Wielki, Stoboje, Wilkowo, Pomorska Wieś, Zalesie i Majewo – kolonia**
3. **drugi obejmuje następujące miejscowości: Milejewo, Piastowo, Jagodnik, Majewo, Ogrodniki, Zajączkowo, Huta Żuławska, Rychnowy.**
4. 70% dróg to drogi gruntowe (nieutwardzone).
5. Kolejność odśnieżania i częstotliwość:
6. drogi i chodniki w zwartej zabudowie winny być odśnieżane w pierwszej kolejności, nie później niż 4 godziny od ustania zjawiska, z tym, że oczekuje się iż będą odśnieżone w stopniu umożliwiającym swobodny przejazd samochodem osobowym do godz. 6 rano.
7. drogi poza obszarem zwartej zabudowy (kolonie, przysiółki, pojedyncze budynki mieszkalne ) winny być odśnieżone nie później niż 6 godzin od ustania zjawiska, z tym, że oczekuje się iż będą odśnieżone w stopniu umożliwiającym przejazd samochodem osobowym, najpóźniej do godz.12.
8. dopuszcza się możliwość telefonicznego zlecania odśnieżania dróg w innej,   
   niż powyżej kolejności, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych,   
   w tym zapewnienia dojazdu służb ratunkowych.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość świadczonych usług oraz jest zobowiązany do naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. (Wykorzystywany w realizacji przedmiotu zamówienia sprzęt należy dostosować do nośności oraz rodzaju nawierzchni dróg, placów i chodników w celu uniknięcia ich uszkodzeń).
10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia całodobowych obserwacji zjawisk atmosferycznych mających wpływ na utrzymanie przejezdności na drogach.
11. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia w czasie podanym

w ofercie lecz nie dłuższym niż 60 minut od wydania dyspozycji przez Zamawiającego.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy odśnieżania oraz posypywania jezdni na całej długości oraz szerokości, materiałami do usuwania śliskości zimowej, zakupionymi przez Wykonawcę. Zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt.
2. Materiał uszorstniający do posypywania dróg o nawierzchni asfaltowej, chodników   
   i parkingów powinien stanowić mieszankę soli i piasku (zawierającą co najmniej 30% soli).
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował sprzętem:

1) pług lekki,

2) pług ciężki,

3) piaskarka,

4) koparko-ładowarka.

W trakcie trwania sezonu zimowego Wykonawca musi być w stanie gotowości (sprzętowej   
i materiałowej) do wykonania zleconych prac 24 godziny na dobę, każdy dzień tygodnia również w niedziele i święta.

1. Rozliczenie za wykonane usługi dokonywane będzie w okresach miesięcznych   
   na podstawie potwierdzonych, przez przedstawiciela Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną, godzin pracy sprzętu.
2. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie za wykonaną usługę według faktycznie zrealizowanego zakresu prac i cen jednostkowych określonych w ofercie.
3. Wykonawca w przypadku konieczności zapewni wywiezienie oraz miejsce wywozu śniegu   
   z odśnieżonych elementów pasa drogowego przestrzegając przepisów ustawy – Prawa wodnego, Prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz w uzgodnieniu   
   z właścicielami /zarządcami terenu. Wszelkie koszty z tym związane czyli ewentualne opłaty za miejsce do składowania śniegu z elementów pasa drogowego leżą po stronie Wykonawcy.
4. Po zakończeniu sezonu zimowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi polegającej na pracach porządkowych obejmujących zamiatanie dróg o nawierzchni asfaltowej i oczyszczenie wpustów ulicznych.

Usługi wchodzące w zakres zamówienia realizowane będą w okresie do 30 kwietnia 2025r.

**Załącznik nr 3 do umowy**

Zestawienie wykonanych usług

zgodnie z zawartą w dniu ………... umową nr ………………………

W terminie od ……………….. do ……………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Ilość godzin pracy sprzętu | | | |
| Pług lekki | Pług ciężki | Piaskarka | Koparko-ładowarka |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |