**„Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Milejewo - budowa wodociągu do msc. Zalesie”**

**RO.271.22.2025.KG**

Pytania i odpowiedzi:

1. Z uwagi, że planowana inwestycja zlokalizowana będzie częściowo na terenie należącym do Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane   
   dla przedmiotowego zamierzenia wydaną przez Lasy Państwowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością należącą do Skarbu Państwa. Dokonano wstępnych ustaleń dotyczących trasy wodociągu.

1. Z uwagi, że planowana inwestycja zlokalizowana będzie częściowo w pasie drogowym drogi wojewódzkiej i powiatowej czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla przedmiotowego zamierzenia wydaną w formie Decyzji przez ZDW i ZDP?

Odpowiedź: : Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością należącą do ZDW i ZDP.

1. Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli wszystkich nieruchomości na których planowane jest zamierzenie budowlane?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zgód. Ich uzyskanie leży w obowiązku Wykonawcy.

1. Czy Zamawiający posiada uzgodnienie lokalizacji planowanej sieci wodociągowej   
   z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji przejmującym rurociąg   
   do eksploatacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada uzgodnień. Ich uzyskanie leży w obowiązku Wykonawcy.

1. W związku z krótkim terminem realizacji inwestycji (15.10.2025r) potencjalny Wykonawca nie będzie w stanie wykonać dokumentacji projektowej w tak krótkim czasie wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji umożliwiających rozpoczęcie budowy i zakończenie jej do 15.10.2025r. W związku   
   z powyższym czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji inwestycji   
   o niezbędnym czas potrzebny do wykonania pełnego zadania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadził zmiany SWZ dotyczące terminu wykonania robót. Wyznaczono nowy termin: 1 grudnia 2025r.