Z A P R O S Z E N I E

DO SKŁADANIA OFERT

na

„Wykonanie robót drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Milejewo”

Postępowanie o zamówienie publiczne o wartości poniżej 170 000,00 zł

(art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych).

Nie stosuje się ustawy Pzp.

- Zamawiający:

Gmina Milejewo

ul. Elbląska 47

82-316 Milejewo

tel. /055/2312282

REGON: 170747684              NIP: 578-303-33-42

zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

- Termin realizacji zamówienia: 15.12.2026 r.

- Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami:

- w sprawach proceduralnych postępowania:

1) Aneta Witkowska
2) Karolina Greń

e-mail: inwestycje@milejewo.pl, tel.: 55 231-22-84 wew. 39 - w godzinach pracy Urzędu

- w sprawach technicznych dot. zakresu robót i sposobu realizacji prac:

- Henryk Malecki

e-mail: drogi@milejewo.pl, tel.: 55 231-22-84 wew. 36 - w godzinach pracy Urzędu

- Miejsce i termin składania ofert:

- miejsce: siedziba Zamawiającego /sekretariat Urzędu Gminy Milejewo pokój nr 12/

- e-mail: : inwestycje@milejewo.pl

- termin: do dnia 19 marca 2026 r., do godz. 10:00

W przypadku złożenia oferty w formie papierowej prosimy o złożenie oferty (przesłanie/ doręczenie) w nieprzezroczystej, zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem kopercie oznaczonej: Oferta na:  „Wykonanie robót drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Milejewo” - w terminie do dnia 19 marca 2026 r. do godz. 10:00”

oraz danymi dotyczącymi Oferenta /nazwa, adres/

- Termin i miejsce otwarcia ofert:

- termin otwarcia: dnia 19 marca 2026 r. godz. 12:10,

- miejsce otwarcia: Urząd Gminy Milejewo, pok. nr 8.

- Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- najniższa cena netto PLN – 100 %,

Jeżeli dwie lub więcej ofert będą zawierały taką samą cenę, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia oferty dodatkowej z zastrzeżeniem, że cena oferty dodatkowej nie może być wyższa niż cena oferty podstawowej.

- Wymagane dokumenty:

- formularz oferty (załącznik nr 1),

- aktualny wypis z KRS.

- Informacje dodatkowe:

- o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów w formie pisemnej, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną, za pomocą faksu lub telefonicznie,

- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

- jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn.

Milejewo, dnia 11 marca 2026 r.

Załączniki:

nr 1 - Formularz oferty.

nr 2 - Informacja o przedmiocie zamówienia.

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert

# F O R M U L A R Z    O F E R T Y

Postępowanie o zamówienie publiczne o wartości poniżej 170 000,00 zł

(art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych).

Nie stosuje się ustawy Pzp.

Dane Oferenta:

Nazwa firmy: ................................................................................................................................

Adres:  ..........................................................................................................................................

Nr telefonu: ..................................................................................................................................

NIP: ..............................................................................................................................................

REGON: .......................................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia na:

„Wykonanie robót drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Milejewo”

składamy niniejszą ofertę:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem:

- Naprawa cząstkowa dróg gminnych polegająca na uzupełnianiu ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym, stabilizowanym mechanicznie, skała lita typu juman o frakcji    0-31,5 mm – cena za 1 m², przy założeniu 5 cm głębokości - ………… zł netto.

- Naprawa cząstkowa dróg gminnych polegająca na uzupełnianiu ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, skała lita typu juman o frakcji 31,5-63 mm – cena za 1 m², przy założeniu 5 cm głębokości - …………… zł netto.

- Naprawa cząstkowa dróg gminnych polegająca na uzupełnianiu ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym betonowym o frakcji 0-31,5 mm – cena za 1 m², przy założeniu 
5 cm głębokości - …………… zł netto.

- Naprawa cząstkowa dróg gminnych polegająca na uzupełnianiu ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym betonowym o frakcji 31,5-63 mm – cena za 1 m², przy założeniu 5 cm głębokości - …………… zł netto.

- Naprawa cząstkowa dróg gminnych polegająca na uzupełnianiu ubytków w nawierzchni bitumicznej – cena za 1 m², przy założeniu 5 cm głębokości - …………… zł netto.

- Odtworzenie rowu w pasie drogi gminnej – cena za 1 mb. - …………… zł netto.

- Naprawa przepustu drogowego o 400 – cena za 1 mb. - …………… zł netto.

- Udrożnienie przepustu drogowego o 400 – cena za 1 mb. - …………… zł netto.

- Przełożenie płyt typu YOMB z wykorzystaniem istniejących – cena za 1 szt. - …………… zł netto.

- Oferujemy udzielenie rękojmi na przedmiot umowy za:

- naprawy kruszywem: na okres ………….….. od daty odebrania i potwierdzenia przez Zamawiającego zlecenia,

- naprawy masą bitumiczną: na okres ………….….. od daty odebrania i potwierdzenia przez Zamawiającego zlecenia.

- Oświadczamy, że

- zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty,

- postanowienia do umowy zawarte w „Informacji o przedmiocie zamówienia” zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Zaproszeniu do składania ofert, dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej.

.............................., dn. .......................

.....................................................................

/podpis upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

# Informacja

# o przedmiocie zamówienia

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Milejewo polegających na usunięciu ubytków w drogach gruntowych, asfaltowych, udrażnianiu przydrożnych rowów.

- Charakter robót (utrzymanie bieżące)

Roboty mają charakter:

- interwencyjny i utrzymaniowy,

- służą poprawie bezpieczeństwa ruchu.

- Zakres prac

W ramach umowy Wykonawca realizuje m.in.:

- likwidację ubytków i wybojów w nawierzchniach:

- bitumicznych,

- tłuczniowych/gruntowych,

- tymczasowe uzupełnianie ubytków kruszywem,

- profilowanie nawierzchni dróg nieutwardzonych,

- zagęszczanie naprawionych miejsc,

- odtworzenie rowu w pasie drogi gminnej,

- przełożenie płyt drogowych lub płyt typu YOMB,

- wymianę płyt drogowych lub płyt typu YOMB,

- naprawę przepustu drogowego o 400,

- udrożnienie przepustu drogowego o 400.

Prace będą wykonywane na podstawie zleceń cząstkowych.

- Czas reakcji

- standardowe zgłoszenie: do 10 dni od dnia zgłoszenia,

- zgłoszenie awaryjne (zagrożenie bezpieczeństwa): do 3 dni od dnia zgłoszenia,

- termin liczony od dnia zgłoszenia pisemnego, mailowego lub telefonicznego.

- Technologia – nawierzchnie bitumiczne

- oczyszczenie ubytku z luźnych elementów i wody,

- wypełnienie:

- masą mineralno-asfaltową na zimno (dopuszczalna całorocznie),

- lub masą na gorąco (w sezonie),

- minimalna grubość warstwy po zagęszczeniu: 5 cm,

- obowiązkowe zagęszczenie mechaniczne,

- dopuszcza się technologię uproszczoną przy naprawach awaryjnych.

- Technologia – kruszywo (drogi gruntowe i tymczasowe naprawy)

- kruszywo:

- łamane, frakcja np. 0-31,5 lub 31,5-63,

- wolne od zanieczyszczeń,

- warstwa układana i zagęszczana,

- po naprawie:

- brak luźnego materiału,

- zachowany spadek drogi.

- Warunki atmosferyczne

- dopuszcza się roboty:

- masą na zimno – także w okresie zimowym,

- kruszywem – o ile warunki pozwalają na zagęszczenie,

- zakaz robót podczas intensywnych opadów (z wyjątkiem awarii).

- Bezpieczeństwo ruchu

- oznakowanie zgodnie z przepisami,

- zabezpieczenie miejsca robót,

- przywrócenie przejezdności niezwłocznie po zakończeniu prac.

- Odbiór robót

- odbiór dokonywany przez przedstawiciela gminy na podstawie zlecenia przedstawionego do rozliczenia,

- kryteria:

- równość nawierzchni,

- brak zapadnięć i rozsypującego się materiału,

- możliwość zgłoszenia poprawek w terminie 7 dni.

- Trwałość napraw

- naprawy kruszywem: minimum 6 miesiące,

- naprawy masą bitumiczną: minimum 12 miesięcy.

  - II. Sposób obliczenia ceny

- Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny. Cenę oferty należy podać w PLN, kwotowo i słownie.

- Cena oferty zawiera wszystkie składniki zamówienia.

        - III. Postanowienia wprowadzone do umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do informacji o przedmiocie zamówienia.

Załącznik nr 1 do informacji o przedmiocie zamówienia

UMOWA NR RO.271.6.2026.KG

zawarta w dniu ……………. pomiędzy:

Gminą Milejewo

ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo

NIP 578-30-33-342

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Milejewo – Mariolę Sznajder

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Joanny Jakubowskiej

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………

z/s ………………………………..

NIP: ……………, REGON: ……………

Reprezentowaną przez ………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”

na podstawie §6 Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość 
nie przekracza kwoty 170 000,00 zł netto, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 90/25 Wójta Gminy Milejewo z dnia 30 grudnia 2025 r.

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie 
pn. „Wykonanie robót drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Milejewo”.

§ 2

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji zleceń przy użyciu materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zwolniony z okresu rękojmi za wady na materiały stanowiące własność Zamawiającego. Za nieuzasadnioną odmowę realizacji takiego zlecenia Zamawiający naliczy Wykonawcy stosowne kary umowne zgodnie z §10 ust. 1 lit. h) umowy.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

§ 3

Umowa obowiązuje od daty podpisania umowy do dnia 15.12.2026 r.

§ 4

- Roboty, o których mowa w § 1 umowy wykonywane będą w oparciu o zlecenia (wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy) wystawiane przez Inspektora ds. drogownictwa i transportu na podstawie zarejestrowanych zgłoszeń w książce (rejestrze) zamówień na roboty drogowe. Zlecenia wystawione przez Inspektora ds. drogownictwa i transportu stanowić będą podstawę do rozliczenia wykonanych robót.

- Zamawiający zlecenia będzie przekazywał Wykonawcy w postaci papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Milejewo lub drogą elektroniczną na email: ……………………….……..

- W nagłych wypadkach, awariach wymagających pilnej realizacji Zamawiający będzie przekazywał zlecenia Wykonawcy telefonicznie, a Wykonawca zobowiązany jest przyjąć takie zlecenie do realizacji. Po wykonaniu zgłoszonych prac Wykonawca wypełnia druk zlecenia i dostarcza w terminie 3 dni roboczych od faktycznego wykonania zlecenia do Urzędu Gminy Milejewo celem potwierdzenia wykonania prac przez Inspektora ds. drogownictwa i transportu.

- Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:

Henryk Malecki – Inspektor ds. drogownictwa i transportu, tel. 55 231-33-84 wew. 36 lub 660-287-998 e-mail: drogi@milejewo.pl

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: ………………….., tel. ……….., e-mail: ………………….

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego odczytywania poczty elektronicznej, na którą będą przekazywane zlecenia przez Inspektora ds. drogownictwa i transportu.

- Termin wykonania robót ustalany będzie każdorazowo przez upoważnionych pracowników stron. Ustala się maksymalny termin wykonania zamówienia na 10 dni licząc od dnia zgłoszenia.

- W przypadku zleceń awaryjnych (zagrożenie bezpieczeństwa) – ustala się termin wykonania do 3 dni od dnia zgłoszenia.

- W przypadkach uzasadnionych, niewymagających szybkiej realizacji prac lub gdy zakres robót lub technologia wykonania wymagają dłuższego okresu realizacji termin ten może być dłuższy i będzie ustalany przez strony.

- Tryb postępowania przy rozliczaniu zleceń:

- Zlecenie wystawione przez Inspektora ds. drogownictwa i transportu w sposób opisany w ust. 1:

- wypełnione i podpisane zlecenie Inspektor ds. drogownictwa i transportu przekazuje dla Wykonawcy osobiście lub drogą elektroniczną wskazując zakres prac i termin wykonania zlecenia,

- Wykonawca przystępuje do realizacji zlecenia w terminie wskazanym przez Inspektora ds. drogownictwa i transportu. Po wykonaniu prac Wykonawca zlecenie dostarcza do Inspektora ds. drogownictwa i transportu w terminie 3 dni roboczych od jego faktycznego wykonania. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora ds. drogownictwa i transportu o braku możliwości realizacji zlecenia w terminie z przyczyn niezależnych od niego (warunki atmosferyczne, znacznie większy zakres robót itp.),

- Inspektor ds. drogownictwa i transportu w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zlecenia potwierdza faktyczne wykonanie prac i dokonuje weryfikacji otrzymanego rozliczenia, które następnie przekazuje dla Wykonawcy celem wystawienia faktury.

- Zlecenie wystawione przez Wykonawcę w trybie awaryjnym w sposób opisany w ust. 3:

- Wykonawca wypełnia druk zlecenia na podstawie otrzymanego zgłoszenia od Inspektora ds. drogownictwa i transportu wpisując datę i godzinę zgłoszenia oraz zakres wykonanych prac,

- Wykonawca przystępuje do realizacji zlecenia w terminie umownym tj. do 3 dni. Po wykonaniu prac Wykonawca zlecenie dostarcza do Inspektora ds. drogownictwa i transportu w terminie 3 dni roboczych od jego faktycznego wykonania,

- Inspektor ds. drogownictwa i transportu w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zlecenia potwierdza faktyczne wykonanie prac i dokonuje weryfikacji otrzymanego rozliczenia, które następnie przekazuje dla Wykonawcy celem wystawienia faktury.

- Zlecane prace wykonywane będą w sposób staranny i dokładny zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

§5

- Wykonawca będzie wykonywał roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Milejewo do wysokości kwoty ……………………. zł brutto (słownie: ………….), w tym: kwota netto: ………. zł, podatek VAT: ………… zł.

- Roboty drogowe będą rozliczane w oparciu o ceny określone na podstawie kalkulacji będącej składnikiem oferty Wykonawcy:

- Naprawa cząstkowa dróg gminnych polegająca na uzupełnianiu ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym, stabilizowanym mechanicznie, skała lita typu juman o frakcji 0-31,5 mm – cena za 1 m², przy założeniu 5 cm głębokości - ………… zł netto,

- Naprawa cząstkowa dróg gminnych polegająca na uzupełnianiu ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym, stabilizowanym mechanicznie, skała lita typu juman o frakcji 31,5-63 mm – cena za 1 m², przy założeniu 5 cm głębokości - …………… zł netto,

- Naprawa cząstkowa dróg gminnych polegająca na uzupełnianiu ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym betonowym o frakcji 0-31,5 mm – cena za 1 m², przy założeniu 5 cm głębokości - …………… zł netto,

- Naprawa cząstkowa dróg gminnych polegająca na uzupełnianiu ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym betonowym o frakcji 31,5-63 mm – cena za 1 m², przy założeniu 5 cm głębokości - …………… zł netto,

- Naprawa cząstkowa dróg gminnych polegająca na uzupełnianiu ubytków w nawierzchni bitumicznej masą na zimno – cena za 1 m², przy założeniu 5 cm głębokości - …………… zł netto,

- Odtworzenie rowu w pasie drogi gminnej – cena za 1 mb. - …………… zł netto

- Naprawa przepustu drogowego o 400 – cena za 1 mb. - …………… zł netto.

- Udrożnienie przepustu drogowego o 400 – cena za 1 mb. - …………… zł netto.

- Przełożenie płyt typu YOMB z wykorzystaniem istniejących – cena za 1 szt. - …………… zł netto.

- Wymiana płyt YOMB z wykorzystaniem nowych – cena za 1 szt. - …………… zł netto.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i do wynagrodzenia doliczy podatek od towarów i usług.

- Wykonawca jest zobowiązany do rozliczania się ze zleconych i wykonanych zleceń fakturami po każdym zakończonym zleceniu.

- W przypadku zleceń, których termin realizacji przechodzi na kolejny miesiąc, Wykonawca rozlicza się z tego zlecenia najpóźniej w kolejnym miesiącu.

- Załącznikiem do faktury będzie zatwierdzone i rozliczone zlecenie.

- W okresie trwania umowy nie przewiduje się zmian składników cen podanych w ofercie.

§6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji i rękojmi na:

- naprawy kruszywem: na okres ………….….. od daty odebrania i potwierdzenia przez Zamawiającego zlecenia,

- naprawy masą bitumiczną: na okres ………….….. od daty odebrania i potwierdzenia przez Zamawiającego zlecenia.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru zlecenia.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Zamawiający w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi powiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wszelkich ujawnionych usterkach a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia, do ich usunięcia. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 7

  - Wykonawca zobowiązany jest wystawiać odrębne faktury za każde zrealizowane zlecenie.

  - Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych.

  - Pod pojęciem kompletu dokumentów rozliczeniowych rozumie się:

    - zlecenie rozliczone i potwierdzone przez Inspektora ds. drogownictwa i transportu, (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy),

    - fakturę VAT wystawioną zgodnie z ust. 1 oraz na podstawie dokumentów określonych w pkt. 1) niniejszego ustępu.

  - Należność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

  - Faktura, o której mowa w ust. 1 i 2, będzie udostępniana zgodnie z art. 106gb ustawy o VAT, czyli poprzez jej wystawienie w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Za datę otrzymania faktury uznaje się datę nadania fakturze numeru KSeF.

  - Faktura wystawiona w trybie offline (offline24, awaria KSeF) jest udostępniana Stronie poprzez przesłanie jej na adres e-mail: faktury@milejewo.pl. Za datę otrzymania faktury uznaje się wówczas datę jej faktycznego wpływu do Urzędu Gminy Milejewo – ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo.

  - Strony oświadczają, że za datę dostarczenia faktury wystawionej poza KSeF (w trybie offline) uznaje się datę jej faktycznego wpływu do Urzędu Gminy Milejewo lub datę nadania unikalnego numeru identyfikacyjnego w systemie KSeF, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

  - Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - Zamawiający informuje, że faktura, która zostanie wystawiona w na rzecz Zamawiającego, musi być wystawiona na Gminę Milejewo jako podatnika danego świadczenia. W związku z tym w wystawianej fakturze należy uwzględnić sekcję „nabywca” oraz „odbiorca”, w sposób następujący:

Nabywca: Gmina Milejewo, ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo, NIP: 578-303-33-42

Odbiorca: Urząd Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo, NIP: 578-215-74-96

§ 8

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- kserokopię faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, sprawdzone i potwierdzone pod względem wartości przez Inspektora ds. drogownictwa i transportu,

- kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu wymaganego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi.

- W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający wstrzyma się 
z wypłatą wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona, w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, 
w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego 
na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót bez zastrzeżeń, za które została wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający informuje Wykonawcę 
o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej informacji może zgłosić przedmiotowe uwagi.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust 5 powyżej, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W sytuacji bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający może dokonać potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sądowego, z dowolnej wierzytelności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy/Podwykonawcy.

§ 9

- Przedmiotem odbioru będą poszczególne roboty drogowe określone w zleceniach.

- Jeżeli przedmiot odbioru będzie miał wady Zamawiający będzie miał prawo:

  - obniżyć wynagrodzenie,

  - wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad w terminie wyznaczonym, przy czym nieusunięcie wad w terminie upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy nie zwalniając go z obowiązku zapłaty kar umownych,

  - odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, a po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad odstąpić w tej części od umowy.

- W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się usunąć je, bez względu na wysokość kosztów, własnym staraniem i na własny koszt.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wyznaczonego na usunięcie wad ujawnionych w okresie rękojmi, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad do okresu ich faktycznego usunięcia.

§ 10

- Strony ustalają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach, w wysokości:

- za nieterminowe wykonanie wystawionego zlecenia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł za każde niewykonane zlecenie w terminie, niezależnie od jego wartości i zakresu, za każdy dzień opóźnienia zgodnie z §4 ust. 7, 8 i 9,

- za nieterminowe usunięcie wad w zleceniach realizowanych podczas trwania umowy oraz ujawnionych w okresie rękojmi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł za każde obarczone nieusuniętą wadą zlecenie, niezależnie od jej wartości i zakresu, za każdy dzień opóźnienia zgodnie z §9 ust. 2,

- za niezachowanie terminów realizacji i rozliczania się ze zleceń w sposób określony w § 4 ust. 10 umowy, Wykonawca zapłaci kare umowną w wysokości 10 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczaniu zleceń Zamawiającemu,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy,

- jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał, bez zgody Zamawiającego, podmiot inny niż Wykonawca – karę umowną w wysokości 
3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 
lub projektu jej zmian – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego
 w §5 ust. 1 niniejszej umowy,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za nieuzasadnioną odmowę realizacji zlecenia w sposób określony w §2 ust. 2 umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki.

- Dopuszcza się sumowanie naliczonych kar umownych z różnych tytułów.

- Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.

- W przypadku niewykonania zleconych robót w terminie wskazanym w zleceniu, Zamawiający zleci je innemu podmiotowi a Wykonawcę obciąży kosztem ich wykonania.

- Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

- Gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 11

- Wykonawca zobowiązany jest, na czas prowadzenia robót objętych umową, do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną min. 100 000,00 zł.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia podpisania umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki realizowanych robót drogowych oraz odpowiada za wszelkie szkody zaistniałe w związku z prowadzeniem robót.

- Wykonawca zabezpiecza nadzór wykonawczy nad realizacją zleconych robót drogowych.

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku:

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

  - Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- w przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę,

- ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 13

- Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu części przedmiotu zamówienia nie będzie/ będzie korzystał z usług świadczonych przez Podwykonawców.

- Wykonawca może:

- powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom,

- wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie,

- wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,

- zrezygnować z podwykonawstwa.

- W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane 
w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 
do kontaktów z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Umowa z Podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą, powinna stanowić w szczególności:

- terminy zapłaty wynagrodzenia nie dłuższe niż 14 dni,

- Podwykonawca zawierając umowę z dalszym podwykonawcą ma obowiązek uzyskać zgodę Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz obowiązany jest przedstawić do akceptacji,

- projekt umowy cesji wierzytelności, który będzie zawarty między Podwykonawcą (Cedentem) a dalszym podwykonawcą (Cesjonariuszem) a Wykonawca będzie w tej umowie Dłużnikiem Wierzytelności,

- W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli:

- zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub

- przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie.

- Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

- uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, 
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Treść umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu świadczenia Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem projektu tej umowy, a także projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy wraz z projektem umowy cesji wierzytelności.

- Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniającego wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność 
z oryginałem odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę.

- Zamawiający zgłosi sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wcześniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 14 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 20 000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

- W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności 
za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w treści przepisów Prawa zamówień publicznych.

- Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót określonego w wystawionym zleceniu.

- Powyższe postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§ 15

- Zamawiający informuje, że nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w formie aneksu do umowy.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, 
w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

- Adresy do doręczeń:

- Wykonawcy: ………………

- Zamawiającego: Urząd Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo.

- Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                            ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:

- oświadczenie o numerze konta bankowego – załącznik nr 1,

- wzór zlecenia – załącznik nr 2.

Załącznik nr 1 do umowy

Milejewo, dnia ……..… 2026 r.

………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
  	 (nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych 
w związku z realizacją umowy nr RO.271.6.2026.KG z dnia ………………. 2026 r.
jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności 
(split payment).

.....................................................

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Załącznik nr 2 do umowy

ZLECENIE NR .................................

| 1. Data zgłoszenia: | Zleceniodawca: | Wykonawca: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Adres / lokalizacja robót: |  |  |  |
| 3. Opis robót zgłoszonych do realizacji: | 4. Krótki opis robót wykonanych przez Wykonawcę: |  |  |
| 5. Uzgodniony termin wykonania zlecenia: |  |  |  |
| 6. Sporządził – Inspektor ds. drogownictwa: |  |  |  |
| 7. Data przekazania zlecenia do rozliczenia: | 8. Potwierdzenie wykonania usługi przez Administratora: |  | 9 . Data faktycznego wykonania usługi przez Wykonawcę: |
| 10. Uwagi: |  |  |  |

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Milejewo, reprezentowana 
przez Wójta Gminy Milejewo z siedzibą w Milejewie ul. Elbląska 47; 82-316 Milejewo.

Z administratorem można się skontaktować pod wskazanym adresem lub telefonicznie 
(55) 231 22 84, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej ugmilejewo@elblag.com.pl na skrzynkę podawczą ePUAP: /8po4b2f1o3/SkrytkaESP lub adres elektroniczny: AE:PL-57976-70323-ASWRD-24.

- Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pani Urszula Maziarz, z którym można się skontaktować pod adresem wskazanym w pkt 1 lub za pośrednictwem poczty elektroniczne e-mail: iod@milejewo.gmina.pl .

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 
poz. 1530) oraz zarządzenia Wójta Gminy Milejewo w sprawie wprowadzenia  regulaminu udzielania zamówień publicznych, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia dla zadanie pn. „Wykonanie robót drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Milejewo”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego/ zamówienia publicznego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej a ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną Urzędu Gminy Milejewo na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 4 lata.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Pani/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane do Krajów Trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

- Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia dotyczące danych osobowych:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  z postanowieniami umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.